

СОВЕТ депутатов тракторозаводского района

города челябинска
второго созыва

|  |
| --- |
|  |

**РЕШЕНИЕ**

 от 25.04.2024 г. № 29/12

О ходе подготовки и проведения

санитарной уборки территорий

Тракторозаводского района

Заслушав информацию начальника отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территорий Тракторозаводского района Макосейчук С.В. «О ходе подготовки и проведения санитарной уборки территорий Тракторозаводского района», в соответствии с Уставом Тракторозаводского района,

**Совет депутатов Тракторозаводского района**

**Р Е Ш А Е Т:**

1. Принять информацию о ходе подготовки и проведения санитарной уборки территорий Тракторозаводского района, к сведению (прилагается).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Тракторозаводского района.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета депутатов Тракторозаводского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов

Тракторозаводского района В.А.Горбунов

Приложение

к решению Совета депутатов

Тракторозаводского района

от 25.04.2024 г. № 29/12

**Информация о ходе подготовки и проведения санитарной уборки территорий**

**Тракторозаводского района**

Согласно распоряжению Администрации города Челябинска от 14.03.2024 № 3073 «О санитарной очистке и благоустройстве территории города Челябинска период проведения субботников – с 01.04.2024 по 01.06.2024.

 Распоряжением администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 19.03.2024 № 58 определен порядок проведения мероприятий санитарной очистки территории района с участием организаций и предприятий всех форм собственности.

Создан Штаб под председательством заместителя главы района, курирующим вопросы благоустройства (Туркова О.В.), членами которого являются руководители отделов администрации района, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, образовательных учреждений.

С целью осуществления контроля за ходом работ, за каждым структурным подразделением администрации района закреплены территории по принципу границ КТОС. Председатели КТОС взаимодействуют с сотрудниками администрации района по всем вопросам уборки своего микрорайона.

Определены места проведения субботников для организаций и предприятий города, сотрудников структурных подразделений аппарата, отраслевых (функциональных) органов Администрации города, а также иных муниципальных и государственных органов.

За предприятиями и организациями всех форм собственности закреплены территории для проведения массовых субботников.

Перечисленные участники субботников будут обеспечены администрацией района инвентарем (мешки, перчатки, грабли).

На период проведения весенних субботников заключен муниципальный контракт с ИП Измагилов.

С закрепленных мест проведения работ собранный мусор будет вывезен подрядной организацией района.

 Проведены организационные совещания с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, КТОС, учреждениями культуры, спорта, образования, торговли и сервисных услуг по привлечению жителей района к санитарной очистке и благоустройству территорий Тракторозаводского района.

 В совещаниях приняли участие ООО «Центр коммунального сервиса», Управление экологии и природопользования Администрации города Челябинска с разъяснением порядка вывоза ТКО с придомовых территорий и индивидуальной жилой застройки.

 Всем организациям и предприятиям поручено представить графики проведения субботников с целью дальнейшего контроля за ходом их проведения.

 Информация о ходе мероприятий по санитарной очистке территории района подлежит размещению на сайте администрации района и других интернет – ресурсах.

Традиционно, основные работы планируется завершить до 01.05.2024 с учетом майских праздников.

 В течение мая, до 01.06.2024 работы будут проводиться в большей степени по благоустройству (покраска, побелка, озеленение, ремонт объектов).