

СОВЕТ депутатов тракторозаводского района

города челябинска
 второго созыва

|  |
| --- |
|  |

**РЕШЕНИЕ**

 от 24.02.2022 г. № 17/4

О проведенных работах

по благоустройству территорий

в Тракторозаводском районе

города Челябинска в 2021 г.

(в т.ч. работы, выполненные

 на территориях общественных пространств)

Заслушав информацию заместителя главы Тракторозаводского района А.Ю. Рукавишникова, в соответствии с Уставом Тракторозаводского района,

**Совет депутатов Тракторозаводского района**

**Р Е Ш А Е Т:**

1. Принять информацию о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2021 г., (в т.ч. работы, выполненные на территориях общественных пространств), к сведению (прилагается).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Тракторозаводского района Ю.В. Кузнецова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю Совета депутатов Тракторозаводского района В.А. Горбунову и постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Совета депутатов Тракторозаводского.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов

Тракторозаводского района В.А.Горбунов

Приложение

к решению Совета депутатов

Тракторозаводского района

от 24.02.2022 г. № 17/4

**Информация проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе города Челябинска в 2021 г. (в т.ч. работы, выполненные на территориях общественных пространств)**

Информация о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе в 2021 г. администрацией Тракторозаводского района

(в т.ч. работы, выполненные на территориях общественных пространств)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **программа** | **адрес** | **вид работ** | **сумма** |
| 1 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда между домом № 10 по пер. Лермонтова и зданием по пер. Лермонтова, 8 до внутриквартального проезда, расположенного вдоль западного фасада № 10 по пер. Лермонтова | Ремонт асфальтового покрытия | 155488,3218 |
| 2 | Инициативное бюджетирование  | Ремонт существующего внутриквартального проезда от ул. Комарова между домами № 114, 116 по ул. Комарова до ТП-3332 | Ремонт асфальтового покрытия | 605297,4586 |
| 3 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда вдоль восточной стороны от угла дома № 7А по ул. Мамина до угла дома № 11 по ул. Мамина | Ремонт асфальтового покрытия | 2297072,594 |
| 4 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального тротуара от южного торца дома № 104А по ул. Артиллерийская до юго-западного угла дома № 75 по ул. Кудрявцева  | Ремонт асфальтового покрытия | 194784,286 |
| 5 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального тротуара вдоль западного фасада дома № 83 по ул. Кудрявцева | Ремонт асфальтового покрытия | 237958,9437 |
| 6 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от красной линии ул. Комарова через арку дома № 135 по ул. Комарова в восточном направлении до западного торца дома № 14 по ул. Шуменской, вдоль дома № 135А по ул. Комарова до северо-западного угла дома № 18 по ул. Шуменской | Ремонт асфальтового покрытия | 3129191,186 |
| 7 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда вдоль южной стороны домов № 4, 6, 8 по ул. Салютной | Ремонт асфальтового покрытия | 759144,0553 |
| 8 | Инициативное бюджетирование |  Ремонт существующего внутриквартального проезда от красной линии ул. 2-ой Эльтонской, вдоль западной стороны дома № 36 по ул. 2-ой Эльтонской, между домами № 36 по ул. 2-ой Эльтонской и № 16 по ул. Зальцмана до границ земельного участка 74:36:0209037:27 | Ремонт асфальтового покрытия | 1594178,337 |
| 9 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего проезда от красной линии ул. 2-ой Эльтонской, вдоль южной стороны дома № 33 по ул. Трашутина и вдоль северного фасада дома № 33 по ул. Трашутина до внутриквартального проезда  | Ремонт асфальтового покрытия | 1144413,572 |
| 10 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от ул. Завалишина до северо-восточного угла дома № 4 по ул. Главной, вдоль северного и восточного фасадов указанного дома до границ единого землепользования с кадастровым номером 74:36:0000000:260 | Ремонт асфальтового покрытия | 1255369,506 |
| 11 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от пер. Мамина(вдоль западного и южного фасада дома № 6 по пер. Мамина), вдоль южного фасада дома № 2 по пер. Мамина, в северо-восточном направлении до земельного участка с кадастровым номером 74:36:0204002:64 и существующего внутриквартального проезда вдоль восточной стороны здания по пер. Мамина, 4А | Ремонт асфальтового покрытия | 2907518,967 |
| 12 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от красной линии ул. Кулибина, между домами № 27А по ул. Мамина и № 30 по ул. Хохрякова до дворового проезда, расположенного вдоль северного фасада дома № 30 по ул. Хохрякова | Ремонт асфальтового покрытия | 307397,4772 |
| 13 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от ул. Шуменской (вдоль северных сторон дома № 47 по ул. Шуменской и ТП-3339) и существующего внутриквартального проезда от ул. Марченко вдоль северных сторон дома № 16 по ул. Марченко и здания по ул. Марченко 16А; ремонт существующего внутриквартального тротуара от северо-западного угла дома № 18 по ул. Марченко до юго-западного угла дома № 47 по ул. Шуменской и существующего внутриквартального тротуара от середины западного фасада дома № 47а по ул. Шуменской в сторону дома № 18 по ул. Марченко (до границ земельного участка с кадастровым номером 74:36:0213009:843) | Ремонт асфальтового покрытия | 573953,7387 |
| 14 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующей многоступенчатой тротуарной дорожки от дома № 3 по ул. Грибоедова (вдоль ул. Грибоедова, 3А) до дома № 59А по ул. Горького  | Ремонт асфальтового покрытия | 524052,43 |
| 15 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от красной линии ул. 2-ой Эльтонской, вдоль южного фасада № 20 по ул. 2-ой Эльтонской  | Ремонт асфальтового покрытия | 252685,7557 |
| 16 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от красной линии ул. Зальцмана вдоль западного фасада дома № 26 по ул. 2-ой Эльтонской | Ремонт асфальтового покрытия | 1143172,605 |
| 17 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от ул. Завалишина до северо-восточного угла дома № 4 по ул. Главной, вдоль северного и восточного фасадов указанного дома до границ единого землепользования с кадастровым номером 74:36:0000000:260 | Ремонт асфальтового покрытия | 1255369,506 |
| 18 | Инициативное бюджетирование | Ремонт существующего внутриквартального проезда от пер. Мамина(вдоль западного и южного фасада дома № 6 по пер. Мамина), вдоль южного фасада дома № 2 по пер. Мамина, в северо-восточном направлении до земельного участка с кадастровым номером 74:36:0204002:64 и существующего внутриквартального проезда вдоль восточной стороны здания по пер. Мамина, 4А | Ремонт асфальтового покрытия | 2907518,967 |
| 19 | Инициативное бюджетирование | Благоустройство территории в микрорайоне Чурилово Тракторозаводского района рядом с третьим зданием школы № 116 (ул. Конструктора Духова,8)  | Благоустройство территории сквера | 10265 342,32 |
| 20 | Инициативное бюджетирование | Благоустройство существующего сквера "Молодежный", в границах части земельного участка с кадастровым номером 74:36:0212003:20 |  | 11500645,41  |
| 21 | Инициативное бюджетирование | Обустройство линий наружного освещения существующего проезда от перекрестка ул. Станция Чурилово до жилого дома № 2/2 ул. ОПМС-42 | Обустройство линий наружного освещения | 651 592,04 |
| 22 | Инициативное бюджетирование | Дворовые проезды вдоль каждого из многоквартирных домов № 50А и 50Б по улице Бажова в Тракторозаводском районе города Челябинска | Ремонт существующего асфальтового покрытия |  УЖКХ |
| 23 | Инициативное бюджетирование | дворовой проезд вдоль многоквартирного дома № 114 по улице Комарова в Тракторозаводском районе города Челябинска | Ремонт существующего асфальтового покрытия |  УЖКХ |
| 24 | Инициативное бюджетирование | Дворовой проезд на территории многоквартирных домов № 114, №114А по ул. Артиллерийская в Тракторозаводском районе города Челябинска | Ремонт существующего асфальтового покрытия | УЖКХ  |
| 25 | Формирование современной городской среды | Благоустройство парка «Дружбы» 2 этап |   | 35 000 000 |
|   |  |  итого |  | 74 499 414,65 |

Информация о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе в 2021 году Компания «Жилкомсервис»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **программа** | **адрес** | **виды работ, сумма**  | **результат выполненного благоустройства** | **примеча****ние** |
| 1 | «Формирование современной городской среды» 2021 | проспект Ленина, д. 26 |  Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуара, установка скамеек и урн для мусора, оборудование детской площадки( тротуары, установка МАФ); **2 400 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г.  |  |
| проспект Ленина, д. 11 | Обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн для мусора, оборудование детской площадки (установка МАФ, тротуары и спортивная площадка); установка ограждения, озеленение; **2 395 435,77** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Котина, д. 7, 7А | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров, установка скамеек и урн для мусора, оборудование детской площадки (установка МАФ, тротуары и спортивная площадка); Установка ограждения, озеленение; **5 022 780,01** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Горького, д. 58, 60, 62, ул. Понемкина, д. 29, ул. Лермонтова, д. 28 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров, установка скамеек и урн для мусора, оборудование детской площадки (установка МАФ, тротуары и спортивная площадка); Установка ограждения;  **3 374 581,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Мамина, д. 19 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров, оборудование детской площадки(установка МАФ, отсыпка дресвой); Установка ограждения, озеленение; **3 084 476,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Мамина, д. 7 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковок для автотранспортных средств, ремонт тротуаров, установка скамеек и урн для мусора, оборудование детской площадки (ремонт а/б покрытия, установка МАФ); Установка ограждения; **3 373 812,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| 2 | Инициативное бюджетирование | ул. Артиллерийская, 114, 114А | Ремонт существующих дворовых проездов вдоль многоквартирных домов; **2 323 625,00** | работы выполнены в полном объеме в 10.08.2021г. |  |
| ул. Бажова, 50а и 50б | Ремонт существующих дворовых проездов вдоль каждого из многоквартирных домов; **929 753,00** | работы выполнены в полном объеме в 12.07.2021г. |  |
| ул. Комарова, 114 | Ремонт существующего дворового проезда вдоль многоквартирного дома; **2 035 628,00** | работы выполнены в полном объеме в 10.08.2021г. |  |
| ул. Артиллерийская, 53б | Ремонт существующего дворового проезда вдоль дома; **481 612,00** |  | Работы не были выполнены, т.к. данный дом перешёл в другую Управляющую компанию. Договор по субсидии был расторгнут.  |
| 3 | Сводный реестр наказов избирателей | ул. Ловина, 20,22 | Асфальтирование, проезда, асфальтирование тротуара, асфальтирование дворового проезда; **480 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 06.09.2021г. |  |
| ул. Котина, 36а | Установка малых архитектурных форм; **200 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 13.08.2021г. |  |
| ул. Комарова, 112 | Установка малых архитектурных форм, устройство детской площадки; **200 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 13.08.2021г. |  |
| ул. Артиллерийская, 108 | Установка малых архитектурных форм, установка ограждения газона; **170 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Правдухина, 19 | Установка малых архитектурных форм, устройство детской площадки; **400 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Марченко, 17, 17а | Установка малых архитектурных форм, установка ограждения детской площадки; **470 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 23.08.2021г. |  |
| ул. Марченко, 29б | Установка малых архитектурных форм, установка ограждения газона; **96 452,00** | работы выполнены в полном объеме в 25.08.2021г. |  |
| ул. Марченко, 29б | Асфальтирование тротуара, замена бордюров; **283 548,00** | работы выполнены в полном объеме в 01.09.2021г. |  |
| ул. Танкистов, 142, 142а | Установка малых архитектурных форм, устройство детской площадки; **470 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 13.08.2021г. |  |
| ул. Танкистов, 144а | Установка малых архитектурных форм; **150 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 13.08.2021г. |  |
| ул. Танкистов, 146, 146а | Установка малых архитектурных форм, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки; **320 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 13.08.2021г. |  |
| ул. Героев Танкограда, 29 | Установка малых архитектурных форм; **300 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 13.08.2021г. |  |
| ул. Грибоедова, 6 | Установка малых архитектурных форм; **180 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Карпенко, 28,30 | Установка малых архитектурных форм; **200 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Артиллерийская, 65б | Установка малых архитектурных форм; **265 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Кудрявцева, 38 | Асфальтирование проезда; **130 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 15.09.2021г. |  |
| ул. Первой пятилетки, 29,31 | Установка малых архитектурных форм, устройство детской площадки, устройство спортивной площадки, ремонт элементов благоустройства; **260 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 30.07.2021г. |  |
| ул. Салютная, 22 | Установка малых архитектурных форм, установка ограждения детской площадки; **380 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 13.08.2021г. |  |
| ул. Октябрьская, 7 | Установка малых архитектурных форм; **530 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 13.08.2021г. |  |
| ул. Южноуральская, 16 | Асфальтирование проезда; **480 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 15.09.2021г. |  |
| ул. Комарова, 135 | Асфальтирование проезда; **200 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 15.09.2021г. |  |
| пер. Мамина, 3 | Установка малых архитектурных форм, устройство спортивной площадки; **530 000,00** | работы выполнены в полном объеме в 05.07.2021г. |  |

Информация о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе в 2021 году Управляющая компания «Альтернатива»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **программа** | **адрес** | **виды работ, сумма** | **результат выполненного благоустройства** | **примеча****ние** |
| 1. | Сводный реестр наказов избирателей | ул. Хохрякова, д. № 6 | Установка малых архитектурных форм(340 000 р.) | Выполнено 11.06.2021г. |  |

Информация о проведенных работах по благоустройству территорий в Тракторозаводском районе в 2021 году ООО УК ЖЭУ «Терра-2»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **программа** | **адрес** | **виды работ, сумма** | **результат выполненного благоустройства** | **примеча****ние** |
| 1 | Сводный реестр наказов избирателей  | ул. Комарова, дд. 127, 129 | Благоустройство дворовых территорий МКД (установка МАФ,) – 380 000 р. | выполнено в июле 2021 г. |  |
| 2 | Формирование современной городской среды в 2021г. | ул. Зальцмана, д. 14 | Благоустройство дворовых территорий МКД (устройство покрытия детской площадки из резиновых плиток, установка МАФ, асфальтирование проезда, пешеходных тротуаров вдоль дома) – 1 700 000 р. | работы выполнены в полном объеме в августе 2021 г. |  |